ООО «АСТРА ГРУПП» — ГБУ «АНИЦ»

ДОГОВОР № __/__/26-__ от __.__.2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по развитию информационной системы

ГБУ «Арктический научно-исследовательский центр Республики Саха (Якутия)»

(Приложение № 1 к договору № __/__/26-__ от __.__.2026 г.)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Техническое задание определяет состав, объём, требования и результаты работ второго этапа развития информационной системы Заказчика (далее — «Система»).

1.2. Работы выполняются в рамках 1 (одного) календарного месяца с даты подписания Договора.

1.3. Работы выполняются в четыре внутренних этапа.

1.4. В рамках предшествующего договора № 27/02/26-1 от 27.02.2026 г. Исполнителем были выполнены следующие работы, не предусмотренные первоначальным техническим заданием, но реализованные в целях обеспечения полноценного функционирования Системы:

• Система кросс-постинга на 5 платформ (Telegram, ВКонтакте, MAX, Яндекс.Дзен, Одноклассники) с интерфейсом повторной публикации при ошибках и журналом публикаций;

• SEO-оптимизация: автоматическая генерация robots.txt, sitemap.xml (обновляется ежечасно), Open Graph и Twitter Card метатеги для главной и каждой новости, файл llms.txt для ИИ-краулеров;

• Раздел «Документы» с аккордеон-навигацией по разделам и возможностью скачивания файлов;

• Динамическое управление категориями новостей через всплывающее окно в CMS без перезапуска системы;

• Полнофункциональная CMS-панель: 12 разделов управления (новости, страницы, база знаний, медиа, команда, партнёры, закупки, проекты, публикации, подразделения, документы, файловый менеджер);

• Публичный AI API: /api/v1/search, /api/v1/stats, /api/v1/departments, /api/v1/knowledge, /api/v1/ai/query — для интеграции с ИИ-сервисами;

• Раздел «Закупки» с поддержкой ссылок на ЕИС;

• Медиагалерея (фото и видеозаписи мероприятий);

• Хостинг и развёртывание на сервере (IP 185.171.82.253), настройка PM2, Nginx, PostgreSQL, Meilisearch.

Перечисленные работы подлежат документальному оформлению и оплате в рамках настоящего Договора.

2. ЭТАП № 1 — ИНТЕГРАЦИЯ АНАЛИТИКИ И ЗАВЕРШЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1. Состав работ

• Подключение Яндекс.Метрика: установка счётчика, настройка целей (переходы на документы, кнопки соцсетей, форма контактов);

• Подключение Google Analytics 4: настройка потоков данных, событий, отчётов;

• Регистрация сайта в Яндекс.Вебмастер и Google Search Console, верификация, отправка sitemap;

• Подключение реальных API-ключей кросс-постинга: Telegram Bot API, VK API, MAX API, Яндекс.Дзен, Одноклассники — тестовые публикации на каждой платформе;

• Настройка uptime-мониторинга (доступность сайта, уведомления при недоступности);

• Настройка автоматического резервного копирования базы данных (ежесуточно на сервер);

• Устранение технических замечаний, выявленных в ходе аудита производительности (Core Web Vitals ≥ 90).

2.2. Результаты этапа

• Подключённая веб-аналитика (Яндекс.Метрика + Google Analytics 4);

• Верифицированные аккаунты в Яндекс.Вебмастер и Google Search Console;

• Рабочий кросс-постинг на все 5 платформ с подтверждающими скриншотами;

• Отчёт о тестировании производительности (Lighthouse ≥ 90).

2.3. KPI этапа

• Lighthouse Performance Score ≥ 90;

• Sitemap проиндексирован поисковыми системами;

• Тестовые публикации успешно отправлены на все платформы;

• 0 критических ошибок.

3. ЭТАП № 2 — НАПОЛНЕНИЕ САЙТА КОНТЕНТОМ

3.1. Состав работ

• Страница «О центре»: текст о миссии, истории, структуре центра — предоставляется Заказчиком, размещается Исполнителем;

• Страница «Контакты»: реквизиты, карта проезда, форма обратной связи с отправкой на e-mail;

• Раздел «Наука»: наполнение карточками подразделений (не менее 5), научных проектов (не менее 5), публикаций (не менее 10) — данные предоставляет Заказчик;

• Раздел «Команда»: карточки сотрудников с фото, должностью и контактами (не менее 10 человек) — данные предоставляет Заказчик;

• Медиагалерея: загрузка фотоматериалов с мероприятий (не менее 3 альбомов), видеозаписей (не менее 5) — материалы предоставляет Заказчик;

• База знаний: структурирование и размещение первичных материалов по основным направлениям деятельности (не менее 10 статей) — материалы предоставляет Заказчик;

• Раздел «Партнёры»: карточки организаций-партнёров с логотипами и описаниями — данные предоставляет Заказчик;

• Публикация новостей: перенос и оформление архивных новостей из предыдущих источников (не менее 15 материалов);

• Настройка формы обратной связи с уведомлениями на e-mail Заказчика.

3.2. Технические требования

• Все изображения оптимизированы (WebP, сжатие без потери качества);

• Все страницы имеют корректные SEO-заголовки и описания;

• Контент корректно отображается на мобильных устройствах.

3.3. Результаты этапа

• Заполненные разделы: О центре, Контакты, Наука, Команда, Медиа, База знаний, Партнёры;

• Не менее 15 опубликованных новостей;

• Работающая форма обратной связи.

3.4. KPI этапа

• 100% запланированных разделов наполнены контентом;

• Не менее 15 новостных материалов опубликовано;

• Форма обратной связи отправляет уведомления на e-mail Заказчика;

• 0 критических ошибок.

4. ЭТАП № 3 — КОНТЕНТ-СТРАТЕГИЯ И ЗАПУСК СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

4.1. Аудит и анализ текущего присутствия

• Анализ текущих аккаунтов Заказчика в социальных сетях (Telegram, ВКонтакте, Одноклассники, MAX, Яндекс.Дзен);

• Оценка активности, охвата и вовлечённости аудитории;

• Анализ конкурентов (аккаунты смежных научных учреждений);

• Формирование портрета целевой аудитории по каждой платформе.

4.2. Разработка контент-стратегии

• Определение позиционирования бренда АНИЦ в социальных сетях (tone of voice, визуальный стиль);

• Разработка рубрикатора: не менее 6 постоянных рубрик (например: «Наука в деталях», «Экспедиции», «Факты об Арктике», «Вакансии и конкурсы», «Мероприятия», «СМИ о нас»);

• Составление контент-плана публикаций на 3 месяца (по каждой платформе, с указанием формата и рубрики);

• Определение оптимальной частоты публикаций для каждой платформы;

• Разработка шаблонов оформления постов (обложки, цветовая схема, логотип);

• Описание механики взаимодействия с аудиторией (ответы на комментарии, опросы, конкурсы);

• Рекомендации по хэштегам и геометкам.

4.3. Настройка автоматизации

• Финальная настройка и тестирование кросс-постинга с сайта на все 5 платформ (Telegram, ВКонтакте, MAX, Яндекс.Дзен, Одноклассники);

• Настройка отложенных публикаций через CMS;

• Подключение уведомлений об ошибках публикации на e-mail редактора.

4.4. KPI контент-стратегии (на 3 месяца)

| Платформа | Метрика | Базовое значение | Целевое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Telegram | Подписчики / охват публикации | текущий | +30% за 3 мес. |
| ВКонтакте | Подписчики / охват | текущий | +20% за 3 мес. |
| Одноклассники | Подписчики / лайки | текущий | +15% за 3 мес. |
| MAX | Подписчики / просмотры | 0 / старт | 500+ подписчиков |
| Яндекс.Дзен | Подписчики / дочитывания | 0 / старт | 300+ подписчиков |
| Все платформы | Частота публикаций | нерегулярно | ≥ 3 поста/нед. |
| Все платформы | Охват кросс-постинга с сайта | 0% | 100% новостей |

4.5. Результаты этапа

• Документ «Контент-стратегия АНИЦ в социальных сетях» (PDF, не менее 20 стр.);

• Контент-план на 3 месяца в формате таблицы (Excel/Google Sheets);

• Шаблоны оформления постов для каждой платформы;

• Настроенный и протестированный автоматический кросс-постинг;

• Отчёт об аудите текущих соцсетей.

5. ЭТАП № 4 — МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНТОМ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В CMS

Настоящий этап расширяет функциональность системы: редакторы смогут создавать самостоятельные посты для социальных сетей, планировать их выход и отслеживать статус публикаций — не покидая CMS-панель.

5.1. Состав работ

• Разработка базы данных: новая таблица social_posts (платформа, текст, изображение, ссылка, статус: черновик / запланировано / опубликовано / ошибка, дата/время публикации, идентификатор поста на платформе, ссылка на пост, сообщение об ошибке);

• API управления постами: GET/POST /api/social-posts, PATCH/DELETE/POST(отправить) /api/social-posts/[id] — с авторизацией NextAuth;

• Компонент «Форма поста» (SocialPostForm): выбор платформ (чекбоксы), редактор текста со счётчиком символов под каждую платформу, загрузка изображения, поле ссылки, переключатель «Опубликовать сейчас / Запланировать» с выбором даты и времени, предварительный просмотр поста;

• Страница /admin/social с тремя вкладками: «Лента» (все посты с фильтрами по платформе и статусу, кнопки редактировать/удалить/повторить), «Создать пост» (форма), «Статистика» (карточки по каждой платформе: всего / успешно / ошибок / ожидают);

• Планировщик публикаций: фоновый процесс (setInterval 60 сек.) проверяет запланированные посты и автоматически отправляет их через существующие модули кросс-постинга;

• Пункт «Соцсети» в боковом меню CMS-панели.

5.2. Технические требования

• Посты для разных платформ могут иметь разный текст (адаптация под требования платформы);

• Лимиты символов: Telegram — 4096, ВКонтакте — 16 000, MAX — 10 000, Дзен — 40 000, ОК — 10 000;

• Изображения сохраняются в public/uploads/, поддерживаемые форматы: JPG, PNG, WebP;

• При ошибке публикации система фиксирует сообщение об ошибке и предоставляет кнопку «Повторить»;

• Планировщик запускается через существующий /api/health endpoint (вызывается PM2);

• Доступ к разделу — только авторизованным пользователям CMS.

5.3. Результаты этапа

• Работающий модуль управления постами соцсетей в CMS-панели;

• Возможность создавать, планировать и публиковать посты независимо от новостей сайта;

• Автоматический планировщик публикаций;

• Сводная статистика по каждой платформе;

• Техническая документация на модуль.

5.4. KPI этапа

• Тестовые посты успешно опубликованы на все 5 платформ через новый модуль;

• Запланированный пост автоматически отправлен планировщиком в заданное время;

• Статистика корректно отображает счётчики по платформам;

• 0 критических ошибок.

6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

6.1. Работы выполняются с соблюдением требований информационной безопасности и 152-ФЗ.

6.2. Работы не должны нарушать функционирование действующих сервисов Заказчика.

6.3. Все изменения на продуктивном сервере выполняются после тестирования.

6.4. Исполнитель обеспечивает резервное копирование данных перед внесением существенных изменений.

6.5. Контент для наполнения разделов (тексты, фото, видео) предоставляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента запроса Исполнителя.

6.6. Задержка предоставления контента Заказчиком является основанием для соразмерного продления срока выполнения этапа.

7. ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

По завершении работ Заказчик получает:

• Полностью наполненный и готовый к эксплуатации веб-портал;

• Подключённую веб-аналитику и поисковую оптимизацию;

• Работающий кросс-постинг на 5 социальных платформ;

• Готовую контент-стратегию и контент-план на 3 месяца;

• Модуль управления контентом социальных сетей в CMS-панели с планировщиком публикаций;

• Техническую документацию на систему.

| Заказчик: ГБУ «АНИЦ» И.о. директора ___________________ / Хохолов А.А. М.П. | Исполнитель: ООО «АСТРА ГРУПП» Генеральный директор ___________________ / Ядрихинский С.А. М.П. |
| --- | --- |