ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ

И ПЛАН РАЗВИТИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА

ГБУ «Арктический научно-исследовательский центр Республики Саха (Якутия)»

аниц.рф

Дата: «21» апреля 2026 г.

Исполнитель: ООО «АСТРА ГРУПП»

Адресовано: директору ГБУ «АНИЦ» Красильниковой Надежде Алексеевне

1. Что уже готово на сайте

Сайт аниц.рф создан с нуля и работает в штатном режиме до 22.04.2026 г. ввиду ограниченных финансовых возможностей Исполнителя по содержанию хостинга.

1.1. Официальный сайт учреждения

Публично доступный сайт, открытый для всех посетителей в интернете. В нём реализованы следующие разделы:

- Главная страница — с фотографией, описанием центра, ссылками на ключевые разделы

- Новости — лента публикаций с поиском и фильтрацией; загружено более 130 новостей, включая материалы с официального сайта аниц.рф

- О центре — история создания, направления деятельности, принципы работы

- Исследования и проекты — каталог научных работ и проектов с подробными карточками (16 проектов в базе)

- Подразделения — информация о структурных подразделениях центра

- Публикации — научные статьи и монографии с аннотациями и ссылками на источники

- База знаний — тематические статьи и справочные материалы по направлениям деятельности АНИЦ (временно скрыта)

- Документы — нормативно-правовые акты, приказы и регламенты учреждения

- Партнёры — информация о партнёрских организациях с логотипами и ссылками на их сайты

- Медиа — галерея видеозаписей; загружено 26 видео с официального Rutube-канала АНИЦ

- Закупки — сведения о государственных закупках со ссылками на ЕИС

- Контакты — форма обратной связи и контактные данные учреждения

Сайт корректно отображается на компьютерах, планшетах и мобильных телефонах.

1.2. Система управления контентом (административная панель)

Сотрудники учреждения имеют возможность самостоятельно вести сайт без помощи программистов. В административной панели доступны следующие возможности:

- Создание и публикация новостей с обложками и текстом

- Управление всеми разделами сайта: проекты, публикации, документы, медиа, закупки, партнёры, подразделения, сотрудники

- Черновики и планируемые публикации (статусы «Черновик», «Опубликовано», «Архив»)

- Загрузка файлов и изображений

- Интерфейс полностью на русском языке

1.3. Поиск по сайту

Реализован единый поиск по всем основным разделам: новостям, базе знаний, документам, проектам, публикациям, партнёрам, подразделениям. Поиск работает быстро и показывает, в каком разделе найден результат.

1.4. ИИ-ассистент

На сайте работает интеллектуальный помощник: любой посетитель может задать вопрос о деятельности центра в свободной форме и получить ответ, сформированный на основе материалов сайта. Ответ содержит ссылки на конкретные страницы и публикации.

1.5. Публикация в социальных сетях

Реализован механизм автоматической публикации новостей в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram, Одноклассники, Яндекс Дзен, MY.MAIL.RU. Функция готова к работе при предоставлении учреждением актуальных токенов доступа к своим страницам.

1.6. Роли и доступы для сотрудников

В системе настроены 7 ролей с разграничением прав: администратор, редактор новостей, исследователь, специалист по кадрам, специалист по закупкам, редактор, автор. Каждый сотрудник видит только те разделы, которые соответствуют его должностным обязанностям.

1.7. Безопасность

Сайт защищён на уровне сервера: брандмауэр, ограничение попыток входа в административную часть, защита от типовых интернет-атак. Настроен регулярный автоматический перезапуск сервисов.

2. Что планируется в рамках нового договора (300 000 рублей)

Сайт полноценно функционирует, однако ряд функций из согласованного технического задания ещё не реализован, а также появились новые задачи: обеспечение хостинга и технического обслуживания на 2026 год. В рамках нового договора на сумму 300 000 рублей предусмотрено следующее.

2.1. ИИ-помощник для сотрудников (редакционный режим)

Редакторы смогут использовать искусственный интеллект непосредственно при подготовке материалов в административной панели:

- подготовка первоначального черновика новости по ключевым словам или краткому описанию

- редактирование текста: сокращение, расширение, переработка стиля

- подбор вариантов заголовков

- приведение текста к манере, принятой в публикациях АНИЦ

2.2. Автоматическая SEO-оптимизация (индексация в поисковых системах)

При сохранении или публикации любой новости система будет автоматически формировать SEO-заголовок, краткое описание и ключевые слова для поисковых систем. Редактор сможет принять предложенный вариант или скорректировать его вручную.

2.3. Мониторинг внешних мероприятий

Система будет отслеживать согласованные внешние источники (сайты конференций, научные порталы, профессиональные площадки) и предлагать редактору список потенциально релевантных мероприятий: конференций, форумов, выставок по тематике деятельности АНИЦ. Перечень источников согласовывается с учреждением.

2.4. Доработка интерфейса ИИ-ассистента

Внешний вид виджета интеллектуального помощника на сайте будет обновлён: новый дизайн диалогового окна, улучшенное отображение ссылок и источников, удобная работа на мобильных устройствах.

2.5. Календарь задач и публикаций

В административной панели появится календарь, в котором сотрудники смогут видеть запланированные публикации, задачи по подготовке материалов, сроки и внутренние мероприятия. Инструмент облегчит координацию работы редакции.

2.6. Создание учётных записей для сотрудников

После предоставления учреждением перечня сотрудников исполнитель создаст персональные учётные записи для каждого работника, настроит соответствующую роль и подготовит логины и пароли для выдачи.

2.7. Пользовательская документация

Будет подготовлен комплект инструкций для сотрудников: руководство по работе с CMS, описание функций редактора, инструкция для администратора.

2.8. Техническое обслуживание сайта до конца 2026 года

Исполнитель осуществляет техническое сопровождение сайта с момента подписания договора до 31 декабря 2026 года, в том числе:

- мониторинг доступности и работоспособности сайта

- устранение технических неполадок и ошибок

- обновление программных компонентов при необходимости

- консультационная поддержка сотрудников по работе с CMS

- резервное копирование данных

2.9. Хостинг на 1 год

Оплата серверного размещения сайта аниц.рф на 1 год — 15 000 рублей.

3. Сводная таблица

| Что уже готово | Что планируется |
| --- | --- |
| Официальный сайт аниц.рф с 12 разделами | ИИ-помощник для редакторов в CMS |
| Административная панель на русском языке | Автоматическая SEO-оптимизация новостей |
| Единый поиск по всему сайту | Мониторинг внешних мероприятий |
| ИИ-ассистент для посетителей сайта | Обновлённый интерфейс ИИ-ассистента |
| Публикация новостей в 5 соцсетях | Календарь задач и публикаций |
| 7 ролей с разграничением прав доступа | Учётные записи сотрудников по перечню |
| Более 130 новостей и 26 видео | Пользовательская документация |
| Защита и безопасность сервера | Техобслуживание до 31.12.2026 |
|  | Хостинг на 1 год (15 000 руб.) |

4. Стоимость работ

Общая стоимость работ по новому договору составляет 300 000 (триста тысяч) рублей.

| № | Наименование работ | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доработка функционала (ИИ-редактор, SEO, мониторинг мероприятий, интерфейс ИИ, календарь, учётные записи, документация) | 150 000 ₽ |
| 2 | Техническое обслуживание сайта до 31.12.2026 | 135 000 ₽ |
| 3 | Хостинг (серверное размещение) на 1 год | 15 000 ₽ |
|  | Итого | 300 000 ₽ |

| Отчет принял: Заказчик | Отчет сдал: Исполнитель |
| --- | --- |
| ГБУ «Арктический научно-исследовательский центр Республики Саха (Якутия)» | ООО «АСТРА ГРУПП» |
| Директор | Генеральный директор |
| ___________________ / Красильникова Н.А. | ___________________ / Ядрихинский С.А. |
| М.П. | М.П. |