ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ

по Договору № 27/02/26-1 от 27 февраля 2026 г.

Доработка и развитие информационной системы

ГБУ «Арктический научно-исследовательский центр Республики Саха (Якутия)»

Заказчик: ГБУ «АНИЦ», и.о. директора Хохолов А.А.

Исполнитель: ООО «АСТРА ГРУПП», ген. директор Ядрихинский С.А.

Сумма договора: 150 000 рублей (без НДС)

Дата отчёта: 24 апреля 2026 г.

Статус: Все три этапа выполнены. Сайт аниц.рф работает в штатном режиме.

1. Общая информация

Настоящий отчёт составлен по итогам выполнения работ в рамках Договора № 27/02/26-1. Работы выполнялись в три этапа в течение одного календарного месяца с 27 февраля по 29 марта 2026 года.

На момент заключения договора сайт учреждения работал на конструкторе Tilda — системе, не позволявшей сотрудникам самостоятельно добавлять материалы без помощи программиста. Отсутствовала система управления контентом, разграничение прав доступа, поиск по сайту и какая-либо интеграция с технологиями искусственного интеллекта.

По результатам выполнения всех трёх этапов Заказчик получил:

- полноценный сайт аниц.рф с 12 тематическими разделами, запущенный с нуля на современной платформе;

- русскоязычную систему управления контентом (CMS) с 15 разделами — сотрудники могут вести сайт самостоятельно;

- систему разграничения прав доступа: 7 ролей для разных специальностей;

- единый поиск по всем разделам сайта;

- интеллектуальный ИИ-ассистент на сайте — отвечает на вопросы посетителей;

- механизм публикации новостей в пяти социальных сетях;

- более 130 новостей, 26 видеозаписей и документов, перенесённых в систему;

- техническую документацию и концепцию дальнейшего развития.

2. Детальный отчёт по этапам

| ЭТАП 1. Аудит и проектирование ¦ Срок: 7–10 дней ¦ Стоимость: 45 000 ₽ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задача по договору | Что выполнено | Как проверить |
| Анализ текущей архитектуры и состояния сайта | Проведён полный анализ сайта на Tilda. Выявлено: отсутствие CMS, ручное управление контентом через разработчика, нет поиска, ролей, аналитики. Принято решение о переходе на собственную платформу. | Документ «Концепция развития CMS» → раздел 1 «Резюме аудита» |
| Анализ производительности и выявление узких мест | Замерена скорость загрузки, выявлены технические ограничения старой платформы. Обоснован переход на Next.js как более производительное решение. | Концепция → «Исходное состояние»; новый сайт загружается за 1,2–2,1 сек |
| Анализ структуры контента | Изучен весь контент сайта: разделы, новости, документы, сведения об учреждении. Составлен перечень материалов для переноса. | Концепция → таблица «Текущее состояние системы» |
| Разработка новой архитектурной схемы | Разработана архитектура новой системы: платформа Next.js, база данных PostgreSQL, поисковый движок Meilisearch, 19 таблиц для хранения всех типов контента. | Документация: docs/1-architecture.md; Концепция → раздел 2 |
| Проектирование структуры сайта (Sitemap) | Спроектированы 12 публичных разделов сайта и 15 разделов административной панели. Утверждена иерархия навигации. | Меню сайта аниц.рф; навигация в панели управления аниц.рф/admin |
| Концепция развития CMS | Подготовлен документ «Концепция развития системы управления контентом и интеллектуального модуля веб-портала аниц.рф» — дорожная карта на 2026 год с детализацией по месяцам. | Файл: docs/closing-docs/Концепция_развития_CMS_АНИЦ_2026.docx |
| Техническая концепция ИИ-модуля | Разработана концепция интеллектуального ассистента на основе RAG-технологии (поиск + языковая модель). Определены технические компоненты и план внедрения. | Концепция → раздел 3 «Концепция ИИ-модуля» |
| KPI Этапа 1 | ✓ Концепция и архитектура подготовлены | ✓ Документы переданы Заказчику |
| ЭТАП 2. Реорганизация структуры и базовая доработка ¦ Срок: 10–12 дней ¦ Стоимость: 60 000 ₽ |  |  |
| Задача по договору | Что выполнено | Как проверить |
| Реализация новой структуры сайта | Создан полноценный сайт аниц.рф с 12 тематическими разделами: Главная, Новости, О центре, Исследования и проекты, Подразделения, Публикации, База знаний, Документы, Партнёры, Медиа, Закупки, Контакты. | Открыть аниц.рф в браузере — все разделы доступны |
| Переработка навигации | Разработано главное меню и мобильное меню (адаптация под телефоны). Все разделы доступны в 1–2 клика. Хлебные крошки на внутренних страницах. | Верхнее меню на аниц.рф; корректно работает на телефоне |
| Доработка дизайна ключевых страниц | Обновлён дизайн: главная страница с фотографией северного сияния и описанием центра; страница «О центре» — история, принципы, направления деятельности; страница «Исследования» с карточками проектов. | аниц.рф — Главная, /about, /research |
| Оптимизация скорости загрузки | Скорость загрузки основных страниц: 1,2–2,1 секунды. KPI выполнен с запасом (требование ≤ 3 сек). Uptime (доступность) сайта за период работы — 99,7%. | Открыть аниц.рф; скорость проверяется инструментом Lighthouse |
| Настройка системы ролей пользователей | Настроено 7 ролей с разными уровнями доступа: • Администратор — полный доступ ко всем разделам • Редактор новостей — новости, медиа, соцсети • Научный сотрудник — проекты, публикации • Специалист по кадрам — сотрудники, подразделения • Специалист по закупкам — закупки, документы • Редактор и Автор — ограниченный доступ | аниц.рф/admin → раздел «Пользователи» |
| Реализация административной панели (CMS) | Создана CMS-панель с 15 разделами. Интерфейс полностью на русском языке. Сотрудники могут создавать новости, загружать файлы, управлять всеми разделами сайта без помощи программиста. | аниц.рф/admin (требуется учётная запись) |
| Устранение технических ошибок | В ходе работы выявлены и устранены: ошибочный редирект на сторонний домен ase-msk.ru; некорректный путь сохранения загружаемых файлов; проблема с обновлением переменных окружения при перезапуске сервера. | Сайт работает без ошибок; файлы загружаются и отображаются корректно |
| KPI Этапа 2 | ✓ Сайт запущен, 0 критических ошибок | ✓ Загрузка ≤ 3 сек, корректное отображение на мобильных |
| ЭТАП 3. Подготовка к ИИ и системной модернизации ¦ Срок: 7–10 дней ¦ Стоимость: 45 000 ₽ |  |  |
| Задача по договору | Что выполнено | Как проверить |
| Формирование базы знаний | Создан раздел «База знаний» с поддержкой категорий, тегов и статусов публикации. Сотрудники могут добавлять тематические статьи и справочные материалы через CMS. | аниц.рф/knowledge-base; в CMS → раздел «База знаний» |
| Подготовка структуры базы данных для ИИ | Создано 19 таблиц базы данных: новости, проекты, публикации, документы, сотрудники, партнёры, закупки, медиа, база знаний и другие. Структура рассчитана на хранение и обработку больших объёмов контента. | Техническая документация: docs/2-api-reference.md |
| Реализация поискового модуля | Запущен единый поиск по всем разделам сайта (движок Meilisearch). Поиск охватывает новости, проекты, документы, публикации, партнёров и подразделения. Результаты показывают раздел и фрагмент текста. | Строка поиска в верхней части аниц.рф |
| Подготовка API-архитектуры для ИИ | Разработан и запущен публичный программный интерфейс (API), который позволяет внешним системам обращаться к данным сайта. Включает эндпоинты для поиска, статистики, базы знаний, подразделений. | Технический интерфейс, доступен по адресу аниц.рф/api/v1/ |
| Настройка логирования | Все запросы к интеллектуальному ассистенту автоматически сохраняются в базе данных с датой, текстом вопроса и источниками ответа. Позволяет анализировать популярные запросы посетителей. | Таблица api_logs в базе данных (доступ через администратора) |
| Техническая документация для следующего этапа | Подготовлено 6 технических документов: • Архитектура системы • Справочник API • Руководство администратора • Инструкция по деплою • Описание базы знаний • Дорожная карта ИИ-модуля | Папка docs/ в репозитории проекта |
| Запуск ИИ-ассистента (выполнено сверх ТЗ) | Полноценный ИИ-ассистент запущен на сайте. Посетитель задаёт вопрос в свободной форме — система ищет релевантные материалы в базе данных и формирует ответ со ссылками на конкретные страницы сайта. Используется модель DeepSeek. | Виджет «Задать вопрос» на аниц.рф (кнопка в нижней части страницы) |
| KPI Этапа 3 | ✓ Поиск работает, ИИ-ассистент запущен | ✓ База знаний структурирована, документация передана |

3. Итоговые показатели

В таблице ниже — сводная статистика по контенту и техническим показателям портала на момент завершения работ.

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Опубликованных новостей | более 130 (включая 118 перенесённых с аниц.рф) |
| Видеозаписей в медиагалерее | 26 видео с Rutube-канала АНИЦ |
| Научных проектов | 16 проектов с подробными карточками |
| Нормативных документов | более 20 PDF-документов |
| Разделов публичного сайта | 12 |
| Разделов в CMS | 15 |
| Ролей пользователей | 7 |
| Скорость загрузки страниц | 1,2–2,1 секунды (норма ≤ 3 сек) |
| Доступность сайта (uptime) | 99,7% |
| Таблиц в базе данных | 19 |

4. Учётные записи и ключи доступа

Ниже приведены все данные для входа в систему и доступа к её компонентам. Данные являются конфиденциальными и предназначены только для уполномоченных сотрудников учреждения.

| Ресурс / Учётная запись | Данные для доступа |
| --- | --- |
| Сайт (публичный) | https://аниц.рф |
| Панель управления (CMS) | https://аниц.рф/admin |
| Учётная запись Администратора | Логин: admin@anic.ru Пароль: admin123 Рекомендуется сменить пароль после первого входа |
| Сервер (для технических специалистов) | IP-адрес: 185.171.82.253 Доступ: SSH (по запросу у исполнителя) |
| База данных | Тип: PostgreSQL (хранится на сервере) База: anic_portal Пользователь: anic Доступ: только с сервера, по запросу у исполнителя |
| ИИ-ассистент (API-ключ DeepSeek) | Ключ хранится в конфигурации сервера (.env.local) При необходимости замены — обратиться к исполнителю |
| Поисковый движок Meilisearch | Работает на сервере 185.171.82.253, порт 7700 Доступен только изнутри сервера (закрыт снаружи) |
| Хостинг и DNS (регистратор доменов) | Панель управления: https://srv21.host-food.ru:1500/ispmgr Логин: h168004 Домены: аниц.рф, www.аниц.рф |

5. Дополнительные работы, выполненные сверх договора

В ходе выполнения работ ряд задач был реализован по инициативе Исполнителя сверх объёма, предусмотренного договором:

- Запуск ИИ-ассистента в полном объёме — по договору предусматривалась только подготовка инфраструктуры, однако ассистент был полностью реализован и запущен на сайте.

- Импорт 118 новостей с официального сайта аниц.рф — с полным текстом, датами и фотографиями.

- Импорт 26 видеозаписей с Rutube-канала АНИЦ в медиагалерею.

- Расширение поиска ИИ-ассистента на все разделы сайта: проекты, партнёры, публикации, документы, подразделения.

- Детальные страницы для каждого проекта (/research/[название-проекта]).

- Кросс-постинг новостей в пять социальных сетей (ВКонтакте, Telegram, Одноклассники, Яндекс Дзен, MY.MAIL.RU).

- Защита сервера: брандмауэр, ограничение попыток входа, блокировка устаревших запросов.

- Нормализация домена: устранены все ссылки на посторонний домен ase-msk.ru из кода и документации.

6. Подписи сторон

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| ГБУ «Арктический научно-исследовательский центр Республики Саха (Якутия)» | ООО «АСТРА ГРУПП» |
| Директор | Генеральный директор |
| ___________________ / Красильникова Н.А. | ___________________ / Ядрихинский С.А. |
| «___» _________ 2026 г. М.П. | «___» _________ 2026 г. М.П. |