# ДОГОВОР № 27/02/26-1

на выполнение работ по доработке и развитию информационной системы

| г. Якутск | «27» февраля 2026 г. |
| --- | --- |

Государственное бюджетное учреждение «Арктический научно-исследовательский центр Республики Саха (Якутия)», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. директора Хохолова Артура Аркадьевича, действующего на основании приказа Минобрнауки РС(Я) от 15.01.2026г. №09-22/9, доверенности №23 от 30.01.2026г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «АСТРА ГРУПП», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Ядрихинского Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора

  - Исполнитель обязуется выполнить комплекс работ по доработке, развитию и модернизации информационной системы Заказчика (далее – «Система»), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

  - Работы по настоящему договору выполняются в течение 1 (одного) календарного месяца.

  - Состав, содержание, объем и требования к работам определяются Техническим заданием (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

- Виды работ и сроки выполнения

  - Срок исполнения: 1 (один) календарный месяц с даты подписания договора.

  - Работы по настоящему договору разделены на 3 (три) этапа:

| № этапа | Период реализации | Наименование этапа | Описание этапа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7-10 дней | Аудит и проектирование | Работы: - Анализ текущей архитектуры сайта и системы - Анализ производительности - Анализ структуры контента - Выявление узких мест - Подготовка новой архитектурной схемы - Проектирование обновленной структуры сайта - Проектирование структуры CMS - Формирование технической концепции ИИ-модуля Результат: - Отчет об аудите (PDF) - Архитектурная схема - Структура сайта (Sitemap) - Техническая концепция развития KPI: - Подготовка отчета – 100% - Архитектура утверждена Заказчиком |
| 2 | 10-12 дней | Реорганизация структуры и базовая доработка | Работы: - Реализация новой структуры сайта - Переработка навигации - Обновление дизайна ключевых страниц - Оптимизация скорости загрузки - Настройка ролей пользователей - Подготовка CMS к расширению Результат: - Рабочая версия обновленного интерфейса - Улучшенная навигация - Скорость загрузки ≤ 3 секунд KPI: - Не менее 90% запланированных изменений внедрено - 0 критических ошибок - Время отклика страниц ≤ 3 секунд - Положительное предварительное согласование Заказчиком |
| 3 | 7-10 дней | Подготовка к ИИ и системной модернизации | Работы: - Формирование базы знаний - Подготовка структуры данных для ИИ - Реализация поискового модуля по базе знаний - Подготовка API-структуры - Настройка логирования - Подготовка документации для следующего этапа Результат: - Рабочий поисковый механизм - Подготовленная база знаний - Техническая документация на 2-й этап KPI: - База знаний структурирована (100%) - Поиск работает корректно - Документация передана Заказчику - Отсутствие критических ошибок |

  - Каждый этап завершается подписанием Акта сдачи-приемки выполненных работ.

  - Исполнитель вправе завершить работу досрочно.

- Стоимость и порядок расчетов

  - Общая стоимость договора составляет 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. НДС не облагается в связи с применением Исполнителем АУСН.

  - Стоимость этапов:

- Стоимость этапа № 1 составляет 30% (тридцать процентов) от стоимости договора, что составляет 45 000 (сорок пять тысяч) рублей 00 копеек;

- Стоимость этапа № 2 составляет 40% (сорок процентов) от стоимости договора, что составляет 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

- Стоимость этапа № 3 составляет 30% (тридцать процентов) от стоимости договора, что составляет 45 000 (сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.

  - Оплата осуществляется в следующем порядке:

- Авансовый платеж в размере 30% (тридцать процентов) от цены Договора, что составляет 45 000 (сорок пять тысяч) рублей 00 копеек, перечисляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора и выставления счета на оплату;

- Промежуточные платежи осуществляются по результатам выполнения каждого этапа работ на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и счета на оплату. Сумма, подлежащая оплате по каждому этапу, уменьшается на часть ранее перечисленного авансового платежа, пропорционально стоимости соответствующего этапа. В Акте указывается размер суммы, зачтенной в счет погашения авансового платежа;

- Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами итогового Акта сдачи-приемки выполненных работ по последнему этапу и выставленного счета на оплату.

  - Цена является твердой и включает все расходы Исполнителя, включая расходы на приобретение специализированных цифровых инструментов Исполнителя для реализации проекта, а также аренду сервера на период работ.

- Порядок приемки работ

  - По завершении каждого этапа Исполнитель предоставляет:

- Акт выполненных работ;

- Отчет о выполнении KPI;

- Техническую документацию (при необходимости).

  - Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан подписать Акт или направить мотивированные замечания.

- Права и обязанности сторон

  - Исполнитель обязуется:

- обеспечить соответствие работ ТЗ;

- соблюдать требования информационной безопасности;

- обеспечить защиту персональных данных;

- обеспечить бесперебойную работу внедренных модулей.

  - Заказчик обязуется:

- предоставить доступ к инфраструктуре;

- назначить ответственного представителя;

- своевременно принять и оплатить работы.

- KPI и показатели эффективности

  - Оценка выполнения работ осуществляется по следующим критериям:

| Этап | KPI | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Подготовка архитектурной модели | Утвержденная схема системы |
|  | Подготовка обновленного UI-концепта | Согласованный макет |
| 1.2 | Реализация функциональных модулей | Не менее 95% функционала по ТЗ |
|  | Отсутствие критических ошибок | 0 критических багов |
| 1.3 | Интеграция ИИ-помощника | Рабочий модуль с доступом к базе знаний |
|  | Скорость загрузки сайта | Не более 3 (трех) секунд |
|  | Стабильность работы | Аптайм (uptime) не менее 99% |

- Интеллектуальная собственность

  - Результаты работ, созданные Исполнителем в рамках настоящего Договора и прямо предусмотренные Техническим заданием, признаются результатами интеллектуальной деятельности.

  - Исключительные права на созданные по настоящему Договору результаты работ, включая программный код, базы данных, интерфейсные решения, графические материалы и техническую документацию, переходят к Заказчику с момента полной оплаты соответствующего этапа работ.

  - Передача исключительных прав осуществляется в полном объеме, без ограничения территории и срока использования, в пределах, необходимых для эксплуатации и развития информационной системы Заказчика.

  - Исполнитель сохраняет за собой исключительные права на:

- собственные программные модули общего назначения;

- технологические решения, алгоритмы, библиотеки;

- фреймворки, шаблоны и архитектурные решения;

- инструменты автоматизации;

- методики разработки;

- элементы, разработанные вне рамок Технического задания.

  - В случае использования Исполнителем собственных разработок при выполнении работ по настоящему Договору Заказчику предоставляется неисключительная лицензия на их использование исключительно в составе информационной системы Заказчика.

- Конфиденциальность и ответственность сторон

  - Стороны обязуются соблюдать режим конфиденциальности сроком 5 (пять) лет.

  - За нарушение сроков выполнения работ – Исполнитель обязан выплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости этапа за каждый день просрочки.

  - За нарушение сроков оплаты – Исполнитель вправе предъявить пени в размере 0,1% от суммы задолженности.

- Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

  - К обстоятельствам непреодолимой силы относятся чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях события, в том числе:

- стихийные бедствия (наводнения, пожары, землетрясения и иные природные катастрофы);

- военные действия, террористические акты, массовые беспорядки;

- введение чрезвычайного положения;

- акты органов государственной власти, препятствующие исполнению Договора;

- перебои в работе энергоснабжения и телекоммуникационных сетей, вызванные чрезвычайными обстоятельствами;

- введение ограничительных мер, санкций или иных запретов, делающих невозможным исполнение обязательств.

  - Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана уведомить другую Сторону в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств.

  - Факт наступления обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден документально уполномоченным органом (в том числе Торгово-промышленной палатой Российской Федерации либо иным компетентным органом).

  - В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени действия таких обстоятельств и их последствий.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 30 (тридцати) календарных дней подряд и делают дальнейшее исполнение Договора невозможным, каждая из Сторон вправе инициировать расторжение Договора без возмещения возможных убытков другой Стороне.

- Срок действия договора

  - Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств или до 31.12.2026 г.

  - Срок выполнения работ составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты вступления Договора в силу.

  - Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушения обязательств, допущенные в период его действия.

  - В части гарантийных обязательств и обязательств по конфиденциальности Договор действует до полного их исполнения.

  - Исполнитель предоставляет гарантию на результаты выполненных работ сроком 3 (трех) месяцев с даты подписания итогового Акта сдачи-приемки выполненных работ.

- Порядок разрешения споров

  - Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны стремятся урегулировать путем переговоров.

  - В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - До обращения в суд Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования спора. Срок рассмотрения письменной претензии составляет 10 (десять) рабочих дней с даты ее получения.

- Приложения к настоящему договору

- Приложение № 1 – Техническое задание

- Приложение № 2 – Календарный план

- Приложение № 3 – Методика оценки KPI

- РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: ГБУ «Арктический научно-исследовательский центр Республики Саха (Якутия)» | Исполнитель: ООО «АСТРА ГРУПП» |
| --- | --- |
| Юридический адрес: 677018, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, 30 Фактический адрес: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Курашова, 22 ОГРН 1041402057146 ИНН/КПП 1435152441/143501001 Банк: Банк ОКЦ № 6 ДГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Саха (Якутия) г. Якутск БИК 019805001, Казначейский счет 03224643980000001601 Корреспондентский счет 40102810345370000085 Министерство финансов Республики Саха (Якутия), Лицевой счет № 20075035130 Тел: +7 (4112) 31-90-84 E-mail: diring@mail.ru | Юридический адрес: 677008, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Хатын-Юряхское шоссе 6 км, д. 112/2 Фактический адрес: 677008, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Хатын-Юряхское шоссе 6 км, д. 112/2 ОГРН 1251400010322 ИНН/КПП 1400053030/140001001 Р/с 40702810720000274568 Банк: ООО «Банк Точка» К/с 30101810745374525104 БИК 044525104 Тел: +7 (966) 379-03-79 E-mail: info@aidevlabs.ru |
| И.о. директора ___________________ / Хохолов А.А. | Генеральный директор ___________________ / Ядрихинский С.А. |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 1 – Техническое задание

к договору № 27/02/26-1 от 27.02.2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по доработке информационной системы
ГБУ «Арктический научно-исследовательский центр Республики Саха (Якутия)»

  - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Настоящее Техническое задание определяет состав, объем, требования и результаты работ по модернизации информационной системы Заказчика (далее – Система).

  - Работы выполняются в рамках 1 (одного) календарного месяца с даты подписания Договора.

  - Работы выполняются в три внутренних этапа.

- ЭТАП № 1 – АУДИТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ

  - Состав работ

Исполнитель обязуется:

- провести анализ текущей архитектуры Системы;

- провести анализ структуры сайта и контента;

- выявить технические и логические ограничения;

- провести базовый аудит производительности;

- разработать архитектурную схему модернизации;

- разработать обновленную структуру сайта (Sitemap);

- подготовить концепцию развития CMS;

- подготовить концепцию внедрения интеллектуального модуля (ИИ).

  - Результаты этапа

- Отчет об аудите (PDF);

- Архитектурная схема системы;

- Схема структуры сайта;

- Концепция дальнейшего развития.

  - Критерии приемки

- Документы переданы Заказчику;

- Архитектура согласована;

- Замечания устранены (при наличии).

- ЭТАП № 2 – РЕОРГАНИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ И БАЗОВАЯ ДОРАБОТКА

  - Состав работ

Исполнитель обязуется:

- реализовать обновленную структуру сайта;

- переработать навигацию;

- доработать пользовательский интерфейс ключевых страниц;

- оптимизировать скорость загрузки страниц;

- настроить систему ролей пользователей;

- подготовить CMS к дальнейшему расширению;

- устранить выявленные технические ошибки.

  - Технические требования

- Время загрузки основных страниц – не более 3 секунд;

- Отсутствие критических ошибок;

- Корректная работа в актуальных версиях браузеров;

- Корректное отображение на мобильных устройствах.

  - Результаты этапа

- Рабочая версия обновленного сайта;

- Обновленная система навигации;

- Настроенные роли пользователей.

  - Критерии приемки

- Функционал соответствует утвержденной структуре;

- Критические ошибки отсутствуют;

- Система функционирует стабильно.

- ЭТАП № 3 – ПОДГОТОВКА К ВНЕДРЕНИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО МОДУЛЯ

В рамках настоящего этапа осуществляется подготовка инфраструктуры, без полноценного запуска ИИ-модуля.

  - Состав работ

Исполнитель обязуется:

- сформировать структуру базы знаний;

- подготовить материалы Заказчика к структурированному хранению;

- реализовать поисковый механизм по базе знаний;

- подготовить API-архитектуру для будущего подключения ИИ;

- настроить систему логирования;

- подготовить техническую документацию для следующего этапа.

  - Технические требования

- Поиск корректно обрабатывает ключевые запросы;

- База знаний структурирована;

- Архитектура готова к масштабированию.

  - Результаты этапа

- Рабочий поисковый модуль;

- Структурированная база знаний;

- Документация на следующий этап модернизации.

  - Критерии приемки

- Поиск функционирует без критических ошибок;

- Документация передана Заказчику;

- Архитектура соответствует концепции развития.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

  - Работы выполняются с соблюдением требований информационной безопасности.

  - Работы не должны нарушать функционирование действующих сервисов Заказчика.

  - Все изменения предварительно согласовываются с Заказчиком.

  - Исполнитель обеспечивает резервное копирование данных перед внесением существенных изменений.

- ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (KPI)

Работы считаются выполненными при достижении следующих показателей:

- Выполнение объема работ по каждому этапу – не менее 100% от предусмотренного ТЗ;

- Отсутствие критических ошибок;

- Скорость загрузки – ≤ 3 секунд;

- Согласование архитектурных решений Заказчиком.

- ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПЕРВОГО МЕСЯЦА

По завершении работ Заказчик получает:

- модернизированную структуру сайта;

- обновленный интерфейс;

- подготовленную архитектуру масштабирования;

- основу для внедрения интеллектуального модуля;

- техническую документацию.

| Заказчик: ГБУ «АНИЦ» | Исполнитель: ООО «АСТРА ГРУПП» |
| --- | --- |
| И.о. директора ___________________ / Хохолов А.А. | Генеральный директор ___________________ / Ядрихинский С.А. |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 2 – Календарный план

к договору № 27/02/26-1 от 27.02.2026 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения работ по доработке информационной системы
ГБУ «Арктический научно-исследовательский центр Республики Саха (Якутия)»

  - График выполнения работ

| № | Этап | Наименование работ | Срок выполнения | Результат | Документ приемки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №1 | Аудит и проектирование | День 1 – День 10 | Отчет об аудите, архитектурная схема, структура сайта | Акт сдачи-приемки |
| 2 | №2 | Реорганизация структуры и доработка | День 11 – День 22 | Обновленная версия сайта, оптимизированная навигация | Акт сдачи-приемки |
| 3 | №3 | Подготовка ИИ-модуля | День 23 – День 30 | База знаний, поисковый модуль, документация | Акт сдачи-приемки |

  - Порядок корректировки сроков

  - В случае предоставления Заказчиком замечаний срок выполнения соответствующего этапа продлевается на период их рассмотрения и согласования.

  - В случае задержки предоставления исходных данных, доступов или согласований со стороны Заказчика сроки выполнения работ подлежат соразмерному продлению.

  - Исполнитель вправе завершить выполнение работ досрочно при сохранении качества и объема работ.

- Контрольные точки

Контрольные точки носят информационный характер и не являются отдельными этапами приемки.

- День 5 – промежуточная демонстрация результатов аудита;

- День 15 – демонстрация обновленной структуры;

- День 25 – демонстрация подготовленной инфраструктуры ИИ.

| Заказчик: ГБУ «АНИЦ» | Исполнитель: ООО «АСТРА ГРУПП» |
| --- | --- |
| И.о. директора ___________________ / Хохолов А.А. | Генеральный директор ___________________ / Ядрихинский С.А. |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 3 – Методика оценки KPI

к договору № 27/02/26-1 от 27.02.2026 г.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ (KPI)

  - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Настоящая Методика определяет порядок оценки достижения показателей эффективности (KPI), установленных Техническим заданием (Приложение №1).

  - Оценка выполнения KPI осуществляется по завершении каждого этапа работ.

  - Основанием для оценки является:

- фактически реализованный функционал,

- результаты тестирования,

- демонстрация работоспособности системы,

- техническая документация,

- отчет Исполнителя.

- ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Принцип оценки

Каждый KPI оценивается по одному из статусов:

- Выполнено

- Выполнено частично

- Не выполнено

Работы считаются выполненными по этапу при достижении всех обязательных KPI.

- МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПО ВИДАМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

  - Функциональные показатели

Оценке подлежит:

- наличие заявленного функционала;

- корректность работы;

- соответствие ТЗ.

Способ проверки:

- демонстрация Исполнителем;

- тестирование ответственным представителем Заказчика;

- проверка соответствия утвержденной структуре.

Критерий выполнения:

Функционал реализован и работает без критических ошибок.

  - Производительность системы

Показатель:

Время загрузки основных страниц – не более 3 секунд.

Способ измерения:

- использование инструментов анализа производительности (например, Lighthouse или аналогичных);

- тестирование при стандартной нагрузке.

Критерий выполнения:

Среднее время загрузки ≤ 3 секунд.

  - Отсутствие критических ошибок

Критической ошибкой признается:

- невозможность доступа к сайту;

- сбой авторизации;

- потеря данных;

- некорректная работа ключевых функций.

Критерий выполнения:

Количество критических ошибок – 0.

  - Подготовка инфраструктуры ИИ

Оценке подлежит:

- наличие структурированной базы знаний;

- корректная работа поискового механизма;

- готовность API-архитектуры.

Способ проверки:

- демонстрация работы поиска;

- проверка структуры базы данных;

- проверка документации.

- ПОРЯДОК ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

  - По завершении этапа Исполнитель предоставляет Отчет о достижении KPI.

  - Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней:

- подтверждает достижение KPI

- направляет мотивированные замечания.

  - Замечания должны содержать конкретное указание на несоответствие установленным показателям.

  - В случае отсутствия замечаний в установленный срок KPI считаются достигнутыми.

- ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ

  - Незначительные визуальные или технические особенности, не влияющие на работоспособность системы, не являются основанием для признания KPI невыполненными.

  - Работы не могут быть признаны невыполненными по причинам, не предусмотренным настоящей Методикой и Техническим заданием.

- ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЭТАПА

Этап считается выполненным при:

- достижении всех обязательных KPI;

- отсутствии критических ошибок;

- подписании Акта сдачи-приемки выполненных работ.

| Заказчик: ГБУ «АНИЦ» | Исполнитель: ООО «АСТРА ГРУПП» |
| --- | --- |
| И.о. директора ___________________ / Хохолов А.А. | Генеральный директор ___________________ / Ядрихинский С.А. |
| М.П. | М.П. |