ГБУ «АНИЦ» РС(Я) – ООО «АСТРА ГРУПП» | ДОГОВОР № 27/02/26-1 от 27.02.2026
КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ | ЭТАП № 1 – АУДИТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ

АКТ № 1

сдачи-приемки выполненных работ

к Договору № 27/02/26-1 от 27.02.2026 г.

г. Якутск								«01» марта 2026 г.

Государственное бюджетное учреждение «Арктический научно-исследовательский центр Республики Саха (Якутия)», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. директора Хохолова Артура Аркадьевича, действующего на основании приказа Минобрнауки РС(Я) от 15.01.2026г. №09-22/9, доверенности № 23 от 30.01.2026 г., с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «АСТРА ГРУПП», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Ядрихинского Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны,

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Основание

Настоящий Акт составлен во исполнение Договора № 27/02/26-1 от 27.02.2026 г. и Технического задания (Приложение № 1 к Договору).

2. Перечень выполненных работ

Исполнителем выполнены работы по Этапу №1 «Аудит и проектирование» в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору), а именно:

проведен анализ текущей архитектуры информационной системы Заказчика;

проведен анализ структуры сайта и контента;

выявлены технические и логические ограничения действующей системы;

проведен базовый аудит производительности;

разработана архитектурная схема модернизации;

разработана обновленная структура сайта (Sitemap);

разработана концепция развития системы управления контентом (CMS);

разработана концепция внедрения интеллектуального модуля.

Результаты работ переданы Заказчику в составе комплекта документов.

3. Стоимость выполненных работ

Стоимость работ по Этапу №1 составляет: 45 000 (сорок пять тысяч) рублей 00 копеек. НДС не облагается в связи с применением Исполнителем АУСН.

4. Заключение

Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с условиями Договора и Технического задания. Работы выполнены в соответствии с Календарным планом.

Заказчик претензий к объему, качеству и срокам выполнения работ не имеет.

Настоящий Акт является основанием для оплаты выполненных работ.

5. Подписи сторон

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ГБУ «АНИЦ» РС(Я) | ООО «АСТРА ГРУПП» |
| И.о. директора | Генеральный директор |
| ___________________ / Хохолов А.А. | ___________________ / Ядрихинский С.А. |

М.П.                                                                      М.П.

ГБУ «АНИЦ» РС(Я) – ООО «АСТРА ГРУПП» | ДОГОВОР № 27/02/26-1 от 27.02.2026
КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ | ЭТАП № 1 – АУДИТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ОТЧЕТ № 1

о выполнении работ по Этапу № 1

«Аудит и проектирование»

г. Якутск								«01» марта 2026 г.

| Заказчик: | ГБУ «Арктический научно-исследовательский центр Республики Саха (Якутия)» |
| --- | --- |
| Исполнитель: | ООО «АСТРА ГРУПП» |
| Основание: | Договор № 27/02/26-1 от 27.02.2026 г. |
| Период выполнения: | 27.02.2026 г. – 01.03.2026 г. |

1. Основание выполнения работ

Настоящий отчет составлен в подтверждение выполнения работ по Этапу №1 «Аудит и проектирование» в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору).

Этап №1 предусматривает проведение комплексного анализа действующей информационной системы Заказчика и разработку концепции ее модернизации.

2. Цель выполнения этапа

Целью выполнения Этапа №1 являлось:

проведение комплексного анализа действующей информационной системы Заказчика;

выявление технических и логических ограничений;

формирование архитектурной модели модернизации;

разработка обновленной структуры сайта;

подготовка концепции дальнейшего развития системы управления контентом (CMS);

подготовка концепции интеграции интеллектуального модуля.

3. Объект аудита

Объектом аудита являлась действующая информационная система Заказчика, включая:

публичную часть портала (домен аниц.рф);

структуру навигации;

административную часть (при наличии доступа);

модель хранения и публикации контента;

логическую структуру разделов;

производительность и стабильность загрузки страниц.

4. Выполненные работы

4.1. Анализ текущей архитектуры Системы

В рамках анализа архитектуры выполнено:

изучение общей структуры портала;

анализ логики маршрутизации;

анализ структуры представления данных;

оценка масштабируемости;

оценка возможности внедрения дополнительных модулей.

Вывод: текущая архитектура требует систематизации и перехода к модульной структуре с четким разделением публичной и административной части.

4.2. Анализ структуры сайта и контента

Проведен анализ:

иерархии разделов;

логики распределения информации;

полноты и доступности ключевых разделов;

пользовательского пути (user flow).

Выявлены следующие направления улучшения:

необходимость оптимизации навигации;

структурирование информационных блоков;

подготовка базы для расширения разделов.

4.3. Выявление технических и логических ограничений

Определены:

ограничения текущей модели масштабирования;

недостаточная модульность системы;

отсутствие подготовленной архитектуры для интеграции интеллектуальных сервисов;

необходимость оптимизации производительности.

4.4. Базовый аудит производительности

Проведена оценка:

времени загрузки основных страниц;

корректности загрузки статических и динамических ресурсов;

общей устойчивости работы портала.

Сформированы рекомендации по:

внедрению механизмов кэширования;

оптимизации рендеринга;

сокращению избыточных запросов.

4.5. Разработка архитектурной схемы модернизации

Разработана целевая архитектурная модель, включающая:

разделение публичной и административной частей;

централизованную систему управления контентом (CMS);

API-архитектуру;

подготовку к интеграции интеллектуального модуля;

возможность горизонтального масштабирования.

Архитектурная схема разработана и представлена Заказчику для согласования.

4.6. Разработка обновленной структуры сайта (Sitemap)

Сформирована обновленная структура публичной части портала, включающая:

логически сгруппированные разделы;

понятную иерархию;

упрощенную навигацию;

основу для дальнейшего расширения.

Разработана схема структуры сайта (Sitemap) в текстовом формате.

4.7. Подготовка концепции развития CMS

Разработана концепция:

централизованного управления контентом;

разграничения ролей пользователей;

управления новостями, публикациями, документами;

последующего масштабирования системы.

4.8. Подготовка концепции внедрения интеллектуального модуля

Разработана концепция архитектурной интеграции интеллектуального модуля, предусматривающая:

формирование базы знаний;

создание API-слоя;

возможность подключения поискового механизма;

возможность последующей интеграции языковых моделей.

Концепция носит архитектурный характер и соответствует требованиям ТЗ.

5. Результаты этапа

По итогам выполнения Этапа №1 Заказчику переданы:

Приложение № 1 — Отчет об аудите действующей Системы;

Приложение № 2 — Архитектурная схема модернизации;

Приложение № 3 — Обновленная структура сайта (Sitemap);

Приложение № 4 — Концепция дальнейшего развития Системы.

6. Заключение

Работы по Этапу №1 «Аудит и проектирование» выполнены в полном объеме в соответствии с Договором №27/02/26-1 и Техническим заданием.

Исполнитель:

Генеральный директор

ООО «АСТРА ГРУПП»

_____________ / Ядрихинский С.А.

М.П.

ГБУ «АНИЦ» РС(Я) – ООО «АСТРА ГРУПП» | ДОГОВОР № 27/02/26-1 от 27.02.2026
КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ | ЭТАП № 1 – АУДИТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Приложение № 1 к Отчету № 1

к Этапу № 1 от 01.03.2026 г.

ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

по состоянию на дату проведения работ

1. Общие сведения

Объект аудита: информационная система ГБУ «АНИЦ» (публичный портал www.аниц.рф). Цель аудита: оценка текущего состояния архитектуры, структуры, производительности и масштабируемости системы.

2. Анализ архитектуры

В рамках аудита выполнено:

анализ общей логики построения портала;

анализ структуры маршрутов;

оценка модульности архитектуры;

оценка возможности интеграции дополнительных сервисов.

Выводы:

архитектура носит линейный характер;

отсутствует четкое разделение уровней (публичная часть / API / администрирование);

масштабируемость ограничена текущей структурой;

архитектура требует перехода к модульному принципу.

3. Анализ структуры сайта и контента

Проведен анализ:

структуры разделов;

навигационной логики;

иерархии страниц;

пользовательского пути.

Выявленные особенности:

избыточная вложенность отдельных разделов;

необходимость упорядочивания контента;

отсутствие системной базы знаний;

необходимость унификации структуры страниц.

4. Анализ производительности

Проведена базовая оценка:

времени загрузки страниц;

стабильности отображения;

корректности загрузки ресурсов.

Выводы:

возможна оптимизация скорости загрузки;

требуется внедрение механизмов кэширования;

требуется оптимизация структуры отдачи контента.

5. Выявленные ограничения

отсутствие подготовленной архитектуры для ИИ-интеграции;

отсутствие централизованной модели управления контентом;

ограниченные возможности масштабирования;

необходимость модернизации структуры CMS.

6. Итог аудита

Действующая информационная система функционирует стабильно, однако требует архитектурной модернизации для:

повышения масштабируемости;

внедрения интеллектуального модуля;

оптимизации производительности;

структурирования контента.

Исполнитель:

_____________ / Ядрихинский С.А.

М.П.

ГБУ «АНИЦ» РС(Я) – ООО «АСТРА ГРУПП» | ДОГОВОР № 27/02/26-1 от 27.02.2026
КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ | ЭТАП № 1 – АУДИТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Приложение № 2 к Отчету № 1

к Этапу № 1 от 01.03.2026 г.

АРХИТЕКТУРНАЯ СХЕМА МОДЕРНИЗАЦИИ

1. Общая концепция

Предлагаемая архитектура основана на модульном принципе и включает следующие уровни:

1. Публичный уровень (Frontend);

2. Уровень API;

3. Административный уровень (CMS);

4. Уровень хранения данных (База данных);

5. Уровень поискового и интеллектуального модуля.

2. Логическая модель взаимодействия

Пользователь ↓ Публичный портал ↓ API-слой ↓ База данных / Поисковый модуль ↓ Административная панель

3. Принципы модернизации

разделение ответственности модулей;

масштабируемость;

возможность горизонтального расширения;

подготовка к интеграции интеллектуального модуля;

централизованное управление контентом.

4. Результат архитектурного проектирования

Разработанная схема обеспечивает:

возможность интеграции поискового модуля;

возможность внедрения ИИ-сервиса;

централизованную систему управления контентом;

гибкость масштабирования.

Исполнитель:

_____________ / Ядрихинский С.А.

М.П.

ГБУ «АНИЦ» РС(Я) – ООО «АСТРА ГРУПП» | ДОГОВОР № 27/02/26-1 от 27.02.2026
КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ | ЭТАП № 1 – АУДИТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Приложение № 3 к Отчету № 1

к Этапу № 1 от 01.03.2026 г.

ОБНОВЛЕННАЯ СТРУКТУРА САЙТА (SITEMAP)

1. Основные разделы публичного портала

Главная страница

О центре

Научная деятельность

Новости

Медиа

Образование

Партнёры

Документы

Закупки

Контакты

Дополнительно:

База знаний (раздел для структурированной информации)

2. Принципы построения структуры

логическая группировка разделов;

минимизация избыточной вложенности;

доступность ключевых разделов в 1–2 клика;

подготовка к расширению структуры.

3. Административная структура (CMS)

Предусмотрены разделы управления:

Новости;

Документы;

Партнёры;

Медиа;

База знаний;

Пользователи и роли.

Исполнитель:

_____________ / Ядрихинский С.А.

М.П.

ГБУ «АНИЦ» РС(Я) – ООО «АСТРА ГРУПП» | ДОГОВОР № 27/02/26-1 от 27.02.2026
КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ | ЭТАП № 1 – АУДИТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Приложение № 4 к Отчету № 1

к Этапу № 1 от 01.03.2026 г.

КОНЦЕПЦИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ

1. Цель развития

Создание масштабируемой, устойчивой и расширяемой цифровой платформы научного центра.

2. Направления развития

2.1. Развитие архитектуры

внедрение поискового сервиса;

оптимизация производительности;

развитие API-инфраструктуры.

2.2. Развитие CMS

расширение функционала администрирования;

внедрение аналитики;

автоматизация публикации.

2.3. Интеллектуальный модуль

формирование базы знаний;

интеграция поискового механизма;

внедрение ИИ-помощника;

развитие RAG-архитектуры.

2.4. Дизайн и пользовательский опыт

разработка дизайн-концепции;

унификация визуального стиля;

повышение доступности.

3. Ожидаемый эффект

повышение удобства для пользователей;

повышение управляемости контента;

подготовка к цифровой трансформации;

соответствие современным требованиям веб-инфраструктуры.

Исполнитель:

_____________ / Ядрихинский С.А.

М.П.

ГБУ «АНИЦ» РС(Я) – ООО «АСТРА ГРУПП» | ДОГОВОР № 27/02/26-1 от 27.02.2026
КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ | ЭТАП № 1 – АУДИТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ

СОСТАВ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Этап № 1 – «Аудит и проектирование»

1)	Акт № 1 сдачи-приемки выполненных работ к Договору № 27/02/26-1 от 27.02.2026 г.

2)	Отчет № 1 от 01.03.2026 г. о выполнении работ по Этапу № 1 «Аудит и проектирование»

3)	Приложение № 1 к Отчету № 1 по Этапу № 1 от 01.03.2026 г. – Отчет об аудите действующей информационной системы

4)	Приложение № 2 к Отчету № 1 по Этапу № 1 от 01.03.2026 г. – Архитектурная схема модернизации

5)	Приложение № 3 к Отчету № 1 по Этапу № 1 от 01.03.2026 г. – Обновленная структура сайта (Sitemap)

6)	Приложение № 4 к Отчету № 1 по Этапу № 1 от 01.03.2026 г. – Концепция дальнейшего развития системы