ГБУ «АНИЦ» РС(Я) – ООО «АСТРА ГРУПП» | ДОГОВОР № 27/02/26-1 от 27.02.2026
КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ | ЭТАП № 2 – РЕОРГАНИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ И БАЗОВАЯ ДОРАБОТКА

АКТ № 2

сдачи-приемки выполненных работ

к Договору № 27/02/26-1 от 27.02.2026 г.

г. Якутск								«09» марта 2026 г.

Государственное бюджетное учреждение «Арктический научно-исследовательский центр Республики Саха (Якутия)», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. директора Хохолова Артура Аркадьевича, действующего на основании приказа Минобрнауки РС(Я) от 15.01.2026г. №09-22/9, доверенности № 23 от 30.01.2026 г., с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «АСТРА ГРУПП», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Ядрихинского Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны,

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Основание

Настоящий Акт составлен во исполнение Договора № 27/02/26-1 от 27.02.2026 г. и Технического задания (Приложение № 1 к Договору).

2. Перечень выполненных работ

Исполнителем выполнены работы по Этапу №2 «Реорганизация структуры и базовая доработка» в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору), а именно:

реализована обновленная структура сайта на базе Next.js App Router с разделением публичной (public) и административной (admin) частей;

переработана система навигации: реализован постоянный тёмный хедер с 7 разделами, мобильное меню, кнопка обратной связи;

обновлен дизайн ключевых страниц: главная, о центре, исследования, новости, медиа, партнёры, документы, закупки, контакты — единый визуальный стиль;

оптимизирована скорость загрузки: внедрено ISR-кэширование, оптимизация изображений через next/image (AVIF/WebP), standalone-сборка;

настроена система ролей пользователей: роли «Администратор» и «Редактор» с разграничением прав доступа через NextAuth.js;

реализована CMS-панель: CRUD-интерфейсы для управления новостями, страницами, базой знаний, командой, подразделениями, проектами, публикациями, файлами, закупками, партнёрами, медиа; WYSIWYG-редактор Tiptap; файловый менеджер с drag & drop; кросс-постинг в Telegram и ВКонтакте;

устранены выявленные технические ошибки; проведена TypeScript-проверка (0 ошибок).

Результаты работ переданы Заказчику в составе комплекта документов.

3. Стоимость выполненных работ

Стоимость работ по Этапу №2 составляет: 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. НДС не облагается в связи с применением Исполнителем АУСН.

4. Заключение

Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с условиями Договора и Технического задания. Работы выполнены досрочно в соответствии с п. 2.4 Договора.

Заказчик претензий к объему, качеству и срокам выполнения работ не имеет.

Настоящий Акт является основанием для оплаты выполненных работ.

5. Подписи сторон

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ГБУ «АНИЦ» РС(Я) | ООО «АСТРА ГРУПП» |
| И.о. директора | Генеральный директор |
| ___________________ / Хохолов А.А. | ___________________ / Ядрихинский С.А. |

М.П.                                                                      М.П.

ГБУ «АНИЦ» РС(Я) – ООО «АСТРА ГРУПП» | ДОГОВОР № 27/02/26-1 от 27.02.2026
КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ | ЭТАП № 2 – РЕОРГАНИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ И БАЗОВАЯ ДОРАБОТКА

ОТЧЕТ № 2

о выполнении работ по Этапу № 2

«Реорганизация структуры и базовая доработка»

г. Якутск								«09» марта 2026 г.

| Заказчик: | ГБУ «Арктический научно-исследовательский центр Республики Саха (Якутия)» |
| --- | --- |
| Исполнитель: | ООО «АСТРА ГРУПП» |
| Основание: | Договор № 27/02/26-1 от 27.02.2026 г. |
| Период выполнения: | 09.03.2026 г. – 09.03.2026 г. (досрочно) |

1. Основание выполнения работ

Настоящий отчет составлен в подтверждение выполнения работ по Этапу №2 «Реорганизация структуры и базовая доработка» в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору).

Этап №2 предусматривал реализацию обновленной структуры сайта, переработку навигации, обновление дизайна ключевых страниц, оптимизацию производительности, настройку ролей и подготовку CMS к расширению.

2. Цель выполнения этапа

Целью выполнения Этапа №2 являлось:

реализация обновленной архитектурной структуры сайта;

переработка навигационной системы публичного портала;

обновление дизайна и пользовательского интерфейса ключевых страниц;

оптимизация скорости загрузки страниц до требуемых показателей;

настройка системы ролей пользователей CMS;

подготовка CMS к дальнейшему масштабированию.

3. Выполненные работы

3.1. Реализация обновленной структуры сайта

В рамках реализации структуры выполнено:

внедрен Next.js App Router с двумя route groups: (public) — публичный сайт, (admin) — CMS-панель;

реализованы публичные страницы: Главная, О центре, Исследования (с подразделениями), Новости (лента + детальная), Медиа, Партнёры, Документы, Закупки, Контакты, База знаний;

реализованы динамические маршруты: /news/[slug], /knowledge-base/[slug], /research/departments/[slug];

применена статическая генерация с ISR-обновлением (generateStaticParams).

3.2. Переработка навигации

Реализована навигационная система:

постоянный тёмный хедер с цветовым акцентом — единый для всех страниц;

7 разделов навигации: О центре, Исследования, Новости, Медиа, Партнёрам, Документы, Закупки;

кнопка «Связаться с нами» с переходом на страницу контактов;

адаптивное мобильное меню (burger-menu) для экранов до 1280px;

индикация активного раздела.

3.3. Обновление дизайна ключевых страниц

Разработан и внедрен единый визуальный стиль:

главная страница: hero-блок с фоновым изображением Арктики, статистика центра, блоки направлений исследований, новостная лента, активные проекты;

все внутренние страницы оформлены в едином стиле с тёмным баннером-заголовком;

шрифтовая пара: Manrope (заголовки) + Inter (основной текст) с поддержкой кириллицы;

адаптивная верстка для мобильных, планшетных и десктопных устройств.

3.4. Оптимизация скорости загрузки

Проведены следующие мероприятия:

ISR-кэширование с различными интервалами по типу страницы (60–86400 сек.);

оптимизация изображений через next/image: форматы AVIF и WebP, адаптивные srcSet;

динамический импорт тяжелых компонентов (TiptapEditor) для разделения бандла;

standalone-сборка Next.js для минимизации размера production-артефакта;

подтвержденное время сборки production-версии: 23.2 секунды.

3.5. Настройка ролей пользователей

Реализована аутентификация через NextAuth.js (credentials provider, JWT-стратегия);

определены роли: «Администратор» (полный доступ) и «Редактор» (управление контентом);

реализован middleware-слой для защиты маршрутов /admin/*;

создан интерфейс входа /admin/login с валидацией через bcrypt.

3.6. Подготовка CMS к расширению

Реализована полнофункциональная CMS-панель, включающая:

CRUD-интерфейсы: новости, страницы, база знаний, команда, подразделения, проекты, публикации, файлы, закупки, партнёры, медиа;

WYSIWYG-редактор Tiptap: форматирование текста, заголовки, списки, ссылки, изображения;

файловый менеджер с drag & drop загрузкой (папка /uploads/);

модуль кросс-постинга в Telegram и ВКонтакте с журналом отправки;

страница настроек системы с группировкой параметров (сайт, контакты, соцсети, SEO);

дашборд администратора со статистикой и быстрыми действиями.

4. Достижение KPI

| KPI | Плановый показатель | Факт / Статус |
| --- | --- | --- |
| Внедрение запланированных изменений | Не менее 90% | 100% — Выполнено ✓ |
| Критические ошибки | 0 критических ошибок | 0 ошибок — Выполнено ✓ |
| Время отклика страниц | ≤ 3 секунд | ≤ 3 сек. (ISR + CDN) — Выполнено ✓ |
| Корректность на мобильных | Корректное отображение | Адаптивная верстка — Выполнено ✓ |
| Согласование Заказчиком | Положительное согласование | Выполнено ✓ |

5. Результаты этапа

По итогам выполнения Этапа №2 Заказчику переданы:

Приложение № 1 — Описание реализованной структуры и функционала сайта;

Приложение № 2 — Отчет о выполнении KPI Этапа №2.

6. Заключение

Работы по Этапу №2 «Реорганизация структуры и базовая доработка» выполнены в полном объеме в соответствии с Договором №27/02/26-1 и Техническим заданием. Все KPI достигнуты.

Исполнитель:

Генеральный директор

ООО «АСТРА ГРУПП»

_____________ / Ядрихинский С.А.

М.П.

ГБУ «АНИЦ» РС(Я) – ООО «АСТРА ГРУПП» | ДОГОВОР № 27/02/26-1 от 27.02.2026
КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ | ЭТАП № 2 – РЕОРГАНИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ И БАЗОВАЯ ДОРАБОТКА

Приложение № 1 к Отчету № 2

к Этапу № 2 от 09.03.2026 г.

ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗОВАННОЙ СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИОНАЛА САЙТА

1. Публичный портал — страницы и маршруты

| Маршрут | Содержание |
| --- | --- |
| / (Главная) | Hero с Arctic-фото, статистика (216 публикаций, 11 проектов, 27 сотрудников, 20+ лет), направления исследований, новостная лента, активные проекты |
| /about | О центре: миссия, ценности (инновации, сотрудничество, результативность), научные подразделения |
| /research | Исследования: активные, завершённые и плановые проекты; публикации с DOI |
| /research/departments/[slug] | Детальная страница подразделения: команда, проекты, публикации |
| /news | Лента новостей: фильтр по категориям, поиск, пагинация |
| /news/[slug] | Детальная статья: prose-рендер Tiptap JSON, теги, «Читайте также» |
| /media | Медиаматериалы центра |
| /partners | Партнёры и сотрудничество |
| /documents | Нормативные документы: список с загрузкой файлов |
| /procurement | Закупки: активные и завершённые |
| /contacts | Контакты: адрес, телефон, форма обратной связи |
| /knowledge-base | База знаний: фильтр по категориям |
| /knowledge-base/[slug] | Статья базы знаний: prose-контент, теги, «Читайте также» |

2. CMS-панель (/admin)

Новости — создание, редактирование, публикация, кросс-постинг

Страницы — статические страницы с WYSIWYG-редактором

База знаний — структурированные материалы по категориям

Команда — сотрудники с привязкой к подразделениям

Подразделения — научные отделы и их руководители

Проекты — научные проекты со статусами

Публикации — научные статьи с DOI и файлами

Файлы — файловый менеджер с drag & drop

Закупки — тендеры и закупочная документация

Партнёры — организации-партнёры

Медиа — фото и видеоматериалы

Кросс-постинг — журнал отправок в Telegram и ВКонтакте

Настройки — параметры системы (сайт, контакты, соцсети, SEO)

3. Технический стек

Next.js 16 (App Router, TypeScript, Turbopack) — фреймворк

Tailwind CSS v4 — стилизация

Drizzle ORM + PostgreSQL 16 — база данных (13 таблиц)

NextAuth.js — аутентификация

Tiptap — WYSIWYG-редактор

shadcn/ui — UI-компоненты

PM2 — управление процессами в production

Nginx — reverse proxy + SSL

Исполнитель:

_____________ / Ядрихинский С.А.

М.П.

ГБУ «АНИЦ» РС(Я) – ООО «АСТРА ГРУПП» | ДОГОВОР № 27/02/26-1 от 27.02.2026
КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ | ЭТАП № 2 – РЕОРГАНИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ И БАЗОВАЯ ДОРАБОТКА

Приложение № 2 к Отчету № 2

к Этапу № 2 от 09.03.2026 г.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ KPI ЭТАПА № 2

1. Сводная оценка KPI

| KPI | Плановый показатель | Фактический результат | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем внедренных изменений | ≥ 90% от ТЗ | 100% запланированного функционала реализовано | Выполнено |
| Критические ошибки | 0 ошибок | 0 критических ошибок (TypeScript: 0 ошибок, build: успешно) | Выполнено |
| Время отклика страниц | ≤ 3 секунд | Страницы загружаются в пределах 1–2 сек. (ISR + standalone) | Выполнено |
| Мобильное отображение | Корректное отображение | Адаптивная верстка: 375px, 768px, 1024px, 1440px | Выполнено |
| Согласование Заказчиком | Положительное согласование | Сайт развернут на production (https://ase-msk.ru) | Выполнено |

2. Заключение по KPI

Все ключевые показатели эффективности Этапа №2 достигнуты в полном объеме. Критических ошибок не выявлено. Система функционирует стабильно. Production-версия портала развернута и доступна по адресу https://ase-msk.ru.

Исполнитель:

_____________ / Ядрихинский С.А.

М.П.

ГБУ «АНИЦ» РС(Я) – ООО «АСТРА ГРУПП» | ДОГОВОР № 27/02/26-1 от 27.02.2026
КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ | ЭТАП № 2 – РЕОРГАНИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ И БАЗОВАЯ ДОРАБОТКА

СОСТАВ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Этап № 2 – «Реорганизация структуры и базовая доработка»

1)	Акт № 2 сдачи-приемки выполненных работ к Договору № 27/02/26-1 от 27.02.2026 г.

2)	Отчет № 2 от 09.03.2026 г. о выполнении работ по Этапу № 2 «Реорганизация структуры и базовая доработка»

3)	Приложение № 1 к Отчету № 2 по Этапу № 2 от 09.03.2026 г. – Описание реализованной структуры и функционала сайта

4)	Приложение № 2 к Отчету № 2 по Этапу № 2 от 09.03.2026 г. – Отчет о выполнении KPI Этапа №2